Российская Федерация

Иркутская область

Усть-Удинский район

Администрация

Постановление

_25 января _2021г.  №   _17_

р.п. Усть-Уда

Об утверждении плана мероприятий

по обеспечению транспортной доступности

медицинских организаций  и иных объектов

инфраструктуры в сфере здравоохранения

на территории Усть-Удинского района

В соответствии с рекомендациями Законодательного Собрания Иркутской области, выработанные на Правительственном часе «О модернизации первичного звена здравоохранения Иркутской области 16 декабря 2020 г, руководствуясь ст.ст. 22,45 Устава районного муниципального образования «Усть-Удинский район», администрация Усть-Удинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план мероприятий по обеспечению транспортной доступности медицинских организаций  и иных объектов инфраструктуры в сфере здравоохранения на территории Усть-Удинского района (приложение № 1).

- Рекомендовать главам муниципальных образований обеспечить исполнение плана мероприятий.

- Начальнику отдела КХТСЭиП (Горлову Н.А.), начальнику отдела ЖПСиА (Рютину В.А.), начальнику экономического отдела (Кочкиной Л.С.), управляющему делами (Сабельфельд И.Н) обеспечить исполнения плана мероприятий.

- Опубликовать данное постановление на официальном сайте администрации Усть-Удинского района.

- Контроль за исполнением плана мероприятий возложить на заместителя мэра по социальным вопросам Черных О.И.

Глава администрации

РМО «Усть-Удинский район»                                                С.Н. Чемезов

Приложение № 1

к постановлению администрации

№ 17     от «   25   » января  2021 г

План мероприятий

по обеспечению транспортной доступности медицинских организаций  и иных объектов инфраструктуры

в сфере здравоохранения на территории Усть-Удинского района

| № пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения |  | Ответственный исполнитель | Вид контрольного документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | Сформировать перечень автомобильных дорог общего пользования и участков улично- дорожной сети, непосредственно примыкающих к территории объектов медицинской инфраструктуры | Январь 2021 г | март 2021 г | Главы поселений | Перечень автомобильных дорог, с разбивкой по типу покрытия, категории, ширины проезжей части, балансодержателя, а также участков, находящихся в ненормативном состоянии |
| 2 | Сформировать перечень автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих связь населенных пунктов, не имеющих медицинских учреждений | Январь 2021 г | март 2021 г | Отдел КХТСЭиП |  |
| 3 | Подготовить и утвердить мероприятия по проведению ремонтно- восстановительных работ в отношении участков дорог, входящих в перечень дорог примыкающих к медучреждениям и дорог между населенными пунктами | Март 2021 г | Июнь 2021 г. | Главы поселений Отдел КХТСЭиП | План мероприятий должен содержать процент выполнения ремонтно- восстановительных работ по годам до 2025 года |
| 4 | Подготовить и утвердить комплексные схемы транспортного обслуживания населения, сформировать перечень маршрутов и остановочных пунктов, обеспечивающих транспортное обслуживание объектов медицинской инфраструктуры. | Январь 2021 г | Июнь 2021 г. | Главы поселений Отдел КХТСЭиП | Схемы транспортного обслуживания должны содержать перечень маршрутов , в том числе связывающих населенные пункты, не имеющие собственных объектов медицинской инфраструктуры |
| 5 | Провести мероприятия по информированию населения о наличии маршрутов, с указанием объектов медицинской инфраструктуры | Июнь 2021 г | Июнь 2021 г. | Отдел КХТСЭиП Управление делами | Отчет о мероприятиях |
| 6 | Подготовить (или реконструировать) земельные участки, предназначенные под вертолетные площадки. | Январь 2021 г. | Сентябрь 2021 г | Главы поселений | Отчет о мероприятиях |
| 7 | Внести изменения (при необходимости) в документы территориального планирования на предмет оптимального размещения объектов здравоохранения с условиями транспортной и пешеходной доступности. | Январь 2021 г | Июнь 2021 г. | Главы поселений Отдел ЖПСиА | Изменения в территориальное планирование, предусматривающее своевременный, беспрепятственный, комфортный проезд транспортных средств, в том числе санитарных автомобилей к объектам медицинской инфраструктуры. |
| 8 | Внести изменения в планы и программы комплексного социально- экономического развития МО мероприятий по обеспечению транспортной доступности медицинской инфраструктуры | Январь 2021 г. | Сентябрь 2021 г | Главы поселений Экономический отдел администрации | Изменения в планы и программы комплексного социально- экономического развития МО |